Приложение № 17

Д О Г О В О Р – П Р О Е К Т !

Днес...................2015 година, в град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, между страните :

„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, със седалище и адрес: град Панагюрище, п.к.4500,               ул. “Георги Бенковски” № 7, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК: 112067709 , представлявано от инж. Костадин Йорданов Хараланов -  Управител, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

„......................................................................................................”, със седалище и адрес на управление : ......................................................................,  вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК: .............................., представлявано от ................................ ...................................................., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

на основание Решение № .........../...................г.  на Управителя на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД, гр.Панагюрище за класиране на офертите и определяне изпълнителя на проведената „открита процедура” за  възлагане на  обществена поръчка по ЗОП, с предмет:  „Избор на изпълнител за  оставащи и довършителни СМР  за обект: Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” – Първи етап – Управление на води. Подобект № 1 и Подобект № 2”.

се сключи настоящият договор за следното :

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да изпълни строителни и монтажни работи с предмет: „Оставащи и довършителни СМР за обект: Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” – Първи етап – Управление на води. Подобект № 1 и Подобект № 2”.

1.2. Описаните дейности се изпълняват при спазване разпоредбите на ЗУТ, Наредбите към него,  одобрен работен проект, технологично - строителната програма и всички други действащи нормативни и ненормативни документи, касаещи изпълнението на договора.

ІІ.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата цена за изпълнение предмета на договора е ...............лева /......................................................................................../, включително с начислени......% непредвидени разходи  и начислена печалба.....% ,  без   ДДС.

Обща стойност с включен ДДС ..................лв./................................................/.

2.2. Единичните анализни цени по натуралните видове работи са изработени на база : УСН,  ТНС,  “Стройексперт-СЕК”  и фирмени норми  при следните показатели:

а) часова ставка -  ........... лв.

б) допълнителни разходи – .......... % върху ФРЗ и ......... % върху механизацията;

в) материали – доставяни направо от производителя или от негов официален представител;

г) доставно-складови разходи -  ........ % .

д) транспортни разходи – по приложените таблици (тарифа 532) към офертата;

е) цени на машиносмените – по приложения към офертата ценоразпис;

2.3.   Количествено - стойностната сметка за Подобект № 1 и Подобект № 2, която е съобразена с работния проект за оставащите натурални видове и обеми СМР по подобекти, включващи единичните цени и общата цена на подобектите и на целия обект с начислена печалба,  са неразделна част от настоящият договор.

2.4. Цената на договора, посочена в т.2.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

2.5.   Цената е окончателна, пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени  в договора и приложенията му.

2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.2.1 поетапно, както следва: ежемесечно на база  Протокол – Акт обр.19 за изпълнените  видове и количества работи през съответния календарен месец, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверен и подписан от Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и представител на МИ. Разплащането снава въз основа на издадена фактура от Изпълнителя.

Условията за финансиране са  определени с Наредба № Н-1/25.02.2009 г. от Министерство на финансите за реда и уславията за финансиране и отчитане на дейностите по техническа ликвидация и консервация.

2.7. Плащането се извършва изцяло по банков път , след като средствата  за изпълнението на съответните дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се преведат от Министерството на икономиката  /МИ/ по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.8. До разплащането на дължимите средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на реда и условията на т.2.6. и т.2.7., изпълнението на работите се обезпечава и финансира изцяло със собствени средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя годишен финансов график по месеци и по натурални видове и количества СМР, съобразен с календарния график за изпълнение на строителството и съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 дни след получаване на средствата, да превежда същите по банков път на банкова сметка IBAN № ..........................., BIC ............., банка..................................- гр............................................,  посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.11. Гаранцията  представляваща 3 % (три процента) от стойността на договора, се освобождава от Възложителя без начислена лихва, след приемане на обекта от  държавна приемателна комисия.

2.12. При изпълнение на обекта (по подобекти) ще се заплащат непредвидени видове СМР, съгласно приетата оферта в размер  ....... %, включени в общата цена за изпълнение на договора / по т.2.1/, след оглед и приемане от МЕС към МИ.

2.13. При изготвяне на количествено - стойностна сметка за непредвидени СМР ще бъдат използвани еденични цени за труд, машиносмени и допълнителни разходи, използвани в основното КСС на приетата оферта. За видовете непредвидени  работи, които не се съдържат във офертата на изпълнителя, ще се ползва ценоразписа на „Стройексперт - СЕК”.

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за цялостното изпълнение на  обекта  е ....................месеци,  в това число:  за Подобект № 1........... месеци и за Подобект № 2.........месеци, съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  календарен график.

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички дейности на свой риск.

3.3. Срокът за изпълнение на настоящия договор започва да тече от датата на съставяне на  Акт - обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г.

3.4. Времетраенето на договора се удължава автоматично с дните на закъснението при временно спиране на строителството на обекта, удостоверено с Акт - обр.10, съставен по реда на т.7.1. от договора.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. Да съдейства за изпълнението на договорените работи като своевременно решава                       възникналите в процеса на работа технически проблеми.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в петдневен срок от подписване на договора необходимите документи и проектна документация за нормалното изпълнение на видовете работи.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва местоположението на наличните подземни комуникации, ако има такива.

4.4. Да осъществява чрез свои представители контрол по изпълнението на договора, независимо от извършвания строителен надзор.

4.5. По време на действието на настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява инвеститорски контрол на обекта или на местата, на които се извършва подготовка за изпълнение на СМР чрез свои оправомощени лица.

4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя  лицето .......................................................... да упражнява инвеститорски контрол и да подписва всички актове съставени в процеса на изпълнение на строителството.

4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да участва в съставянето и подписването на всички актове и протоколи за обекта при условията и реда на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи в строителството (обн. ДВ бр.72/2003г.).

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпълнява точно и в срок задълженията си по настоящия договор и осигурява максимално съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изпълнение на договорените видове работи и срокове.

4.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените работи по реда и условията на Раздел ІІ от договора.

4.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира изпълнението на строителството при констатирано нарушение на работния проект, влагане на некачествени материали и изделия и други нарушения на действащата нормативна уредба.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

5.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на свой риск и отговорност и със свои материали, качествено и в срок да изпълни всички работи - предмет на настоящия договор.

5.2. Да осигури необходимата организация, работна ръка, материали, строителна механизация, оборудване и транспорт, обезпечаващи качественото изпълнение на дейностите, съгласно одобрения проект и действащите нормативни изисквания за този вид работа.

5.3. Да осигури необходимите мерки за обезопасяване на строителната площадка, да постави предупредителни знаци и указателни табла за извършваните рекултивационни работи на всеки подобект.

5.4. Да спазва технологичния ред на дейностите и всички изисквания по техническа безопасност на работещите на обекта, мерките за противопожарна охрана, хигиена на труда и опазване на околната среда при извършване на възложените дейности.

5.5. Да изпълнява качествено и в срок строително – монтажните видове работи, при спазване на линейния график за осъществяване на дейностите.

5.6.  Да участва и съставя всички актове и протоколи за обекта при условията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи в строителството (обн. в ДВ. бр.72/2003г.), да изготвя екзекутивната документация за изпълнение на строежа, да осигурява достъп на държавните контролни органи и на инвеститорския контрол до заповедната книга на обекта и всички останали строителни книжа.

5.7. Да влага висококачествени материали и съоръжения, които отговарят на изискванията на БДС и работния проект, и другите технически спецификации отнасящи се до изпълняваните СМР и др. видове работи.

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на обекта:

5.8.1. Персонално определените в офертата технически ръководители: ..................................................................................................................................на обекта, като тяхната замяна се допуска след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.8.2. Да осигури  такива квалифицирани, полуквалифицирани  и неквалифицирани работници, каквито са необходими за  изпълнение на договорените задължения на Изпълнителя, предвидени в офертата.

5.8.3. Да осигури предвидената със Справка-декларацията за оборудването и механизацията  към офертата строителна механизация.

5.9.  От датата на започване на строителството, до деня на подписване на приемателен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички видове работи, материали и др. предмет на договора.

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно със Строетелния надзор, се задължава да изготвя и предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички актове за скрити работи и другите актове и протоколи изискващи се от нормативната уредба, като не извършва последващи видове СМР без преглед и одобрение на предхождащите ги СМР от Възложителя.

5.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва околната среда  и рекултивираните прилежащи  терени. При нанасяне щети на същите, възстановяването им е за сметка на Изпълнителя.

5.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след завършване на строителството да остави строителната площадка в чист и приветлив вид.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на представения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „План за безопасност и здраве” /ПБЗ/ и пожарна безопасност при изпълнение на строителните и монтажни видове работи.

5.14. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали проблеми при изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното отстраняване.

5.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в случаи, че настъпят съществени промени в правния статут и имущественото състояние, имащи значение за изпълнение на договора /обявяване в несъстоятелност, процедура за ликвидация, промяна наименованието на фирмата и др./.

5.16. Да премахне за своя сметка всички строителни отпадъци, които ще се получат при работата на обекта, като почисти строителната площадка.

5.17. Да отстранява за своя сметка всички дефекти и недостатъци по изпълнените и въведени в експлоатация  СМР в рамките на договорения гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. (обн. ДВ. бр.72 от 15.08.2003г.).

5.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното при условията на настоящия договор възнаграждение.

5.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема подизпълнители или под каквато и да е форма да превъзлага изпълнението на работите на обекта по т.1.1 на трети лица, които не са посочени в приетата оферта по проведената открита процедура по ЗОП като подизпълнител с представени квалификационни документи за тях, изискуеми по процедурата.

VІ. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК:

6.1. При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % /три на сто/ от цената на договора по т.4.1, представляваща парична сума, или банкова гаранция в размер на ...................../............................................................................................................/ лева.

6.2.    Срокът на валидност на представена банкова гаранция за изпълнение на договора следва да обезпечава приемането на обекта с протокол от държавна приемателна комисия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен да поддържа срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение на договора, в случай че първоначалният срок на валидност не е достатъчен да обезпечи приемането на обекта с протокол на държавна приемателна комисия.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

6.4. Гаранционен срок …....… /……....…/ години от приемането на обекта, и въвеждането му в експлоатация с разрешение за ползване, съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните недостатъци за своя сметка в рамките на гаранционния срок.

6.6. Гаранцията не покрива повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети.

6.7. Гаранционните срокове за изпълнените  видове СМР се определят съгласно Наредба № 2 / 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минималните гаранционни срокове, не по-малко от 8 /осем години/ след приемане на обекта.

6.8. Когато в гаранционните срокове се появят недостатъци, същите се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка след отправяне на писмена покана и съставяне на констативен протокол. След отстраняване на недостатъците се съставя протокол и гаранционните срокове на поправените работи започват да текат отново след съставянето му.

6.9. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се отзове на поканата за установяване на появилите се недостатъци в гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ кани трето независимо лице за установяване и документирането им в протокол. За отстраняването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наема друг ИЗПЪЛНИТЕЛ, като разходите са за сметка на гаранцията за осигуряване качеството на СМР.

VІІ. СПИРАНЕ НА РАБОТИТЕ НА ОБЕКТА:

7.1. Спирането на  дейностите  на обекта се установява с Акт - обр.10, издаден по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003г. (обн. ДВ. бр.72 от 2003г.), който трябва да съдържа задължителните реквизити и изрично посочване на причината довела до преустановяване дейностите (неосигурено финансиране от МИ, изменение на проекта, неизпълнение задълженията по договора, забавяне доставка на материали, необходими за изпълнение на поръчката, неблагоприятини природни условия и други).

7.2. Изпълнението на строителството може да продължи след отпадане на причината, породила спирането и съставянето на акта.

VІІІ. САНКЦИИ:

8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените строително - монтажни  работи (СМР) в рамките на договоронетие условия и срокове или част от тях, или не изпълни други свои поети по настоящия договор задължения, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от цената на договора, посочена в .т.2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно може да удържи сумата от плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от гаранцията за добро изпълнение.

ІХ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.1. Актуването на извършените количества по видове СМР ще става ежемесечно с протокол образец 19 за действително извършените видове работи до последния работен ден за отчетния месец. Изпълнените видове и количества работи се отчитат от Възложителя   до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец пред комисия, назначена от Министъра на икономиката.

9.2. В 7 /седем/ дневен срок от завършване на обекта, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му отправя покана за подписване на Акт - обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.

9.3. След съставяне на Акт - бр.15, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема действия за изготвяне на окончателен доклад от  строителния надзор и назначаване на приемателна комисия.

9.4. Окончателното приемане на обекта се извършва от държавна приемателна комисия.

Х.  ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1;

10.1.2. С окончателното му изпълнение;

10.1.3. По реда на чл. 43, ал.4 от Закона на обществените поръчки;

10.1.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

10.1.5. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати настоящия договор без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 30 /тридесет/ календарни дни;

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати настоящия договор с 7 /седем/ дневно писмено предизвестие по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато :

10.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 15 /петнадесет/ календарни дни;

10.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни утвърдената годишна задача по одобрен от Възложителя финансов график ;

10.3.3. Не отстрани в разумен срок, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

10.3.4. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.3.5. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

10.3.6. Неизпълнение на законни и договорни разпоредби;

10.3.7. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3.8. Системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора;

10.3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работата в определения в договора срок.

10.4. В случаите т.10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за добро изпълнение, като има право да заведе и съдебен иск съобразно действащото законодателство.

10.5. Преди пристъпване по процедури по прекратяване на договора двете страни са длъжни да представят писмено обосновани мотивите и при наличие на възможност да сключат споразумение уреждащо споровете.

10.6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи риска от случайно погиване или от неправомерни действия на трети лица спрямо всички изпълнени дейности на обекта по т.1.1., строителните материали, строителната техника, механизация, транспортни средства и оборудване от датата на започване до дадатата на приключване на работите по утвърдения календарен график и подписване на съответните актове.

ХІ. СЪОБЩЕНИЯ:

11.1. Всички съобщения между страните по Договора се извършват в писмена форма и се подписват от упълномощените представители на страните.

11.2. Съобщенията се считат изпратени ако са успешно получени чрез препоръчано писмо с обратна разписка, връчени на ръка или изпратени по факс. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

12.1. Изменение на сключения договор се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал.2 от Закона за обществените поръчки;

12.2. За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

12.3.   Всички възникнали спорове се уреждат по взаимно споразумение между страните, а ако такова не може да бъде постигнато - пред компетентния български съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните документи :

- Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в проведената процедура по чл.16, ал.4 от ЗОП за обекта ;

- Количествено - стойностна сметка, анализни цени по видове работи и линеен график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в проведената процедура по ЗОП ;

Настоящият договор заедно с всички приложения към него се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД

................................................

УПРАВИТЕЛ:

/инж.К. Хараланов/           	                                  (име, подпис, печат)

Гл. Счетоводител:

/С. Добрева/