***Приложение № 5***

**Методика** **за комплексна оценка**

**по обособена позиция № 1**

Икономически най – изгодна оферта се определя въз основа на критерия за възлагане **„оптимално съотношение качество/цена“** по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Настоящата методика съдържа указания за начина за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.

До оценка се допускат оферти, които отговарят на изискванията и условията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

Комплексната оценка на всяка оферта се извършва по следната формула:

**КО = P1 +P2, където:**

КО *–*Комплексна оценка на офертата;

P1 - Методология на изпълнение и организация на персонала;

Р2 - Цена.

Показатели и относителната им тежест за определяне на оценка:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показател** | **Максимален брой точки/тежест** |
| **P1** | Методология на изпълнение и организация на персонала | **60** |
| **P2** | Цена | **40** |
|  **Общо:** | **100** |

***Указания за определяне на оценката по всеки показател***

*Преди да пристъпи към оценяване на показателите, свързани с Предложенията за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали предложенията са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие в процедурата и Техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговоря на предварително обявените условия на Възложителя.*

**1.** Показател **P1 –** Методология на изпълнение и организация на персонала с максимална стойност **60 точки.**

Предложението на участника следва да отговаря на всички минимални изисквания, а именно:

* Предложената от участника организация за изпълнението на поръчката съответства и осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на приложения линеен график и на съществуващите технически изисквания и стандарти, като е съобразена с предмета на поръчката;
* В описанието и линейния график е демонстрирано, познаване и съобразяване с конкретните и специфични особености на обекта;
* Предвидените организация, технологии, методи и ресурси (човешки и технически), описани в техническото предложение са съобразени със спецификата и условията на изпълнението.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показател Р1 - **Методология на изпълнение и организация на персонала** | Брой точки |
| 1. | 10 точки получават предложения, които отговарят на поставените условия и минимални изисквания и за тях е налично едно от посочените допълнителни обстоятелства:1. Описани са технологичните параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани и разпределени необходимата механизация, съоръжения и оборудване. Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.2. За всяка от дейностите/видовете работи е предложено разпределение по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача" се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати). Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложените мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.4. Представени са начините (мерките) за постигане на качествено изпълнение - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.5. Описани са мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на обекта, както и мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.6. Представени са специфични технически преимущества, надграждащи изискванията на възложителя и проектната документация. (под специфични технически преимущества се разбира оферта, в чиито обхват и съдържание са предвидени технически и технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество, които превъзхождат тези, посочени в изискванията на възложителя и проектната документация, както и оферта, в чиито обхват и съдържание са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество /в технически аспект/ на резултата, предложения за иновативни методи на изпълнение в рамките на предложените ценови параметри) | 10 |
| 2. | 20 точки получават предложения, които отговарят на поставените условия и минимални изисквания и за тях са налични две от посочените допълнителни обстоятелства:1. Описани са технологичните параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани и разпределени необходимата механизация, съоръжения и оборудване. Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.2. За всяка от дейностите/видовете работи е предложено разпределение по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача" се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати). Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложените мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.4. Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.5. Описани са мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на обекта, както и мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.6. Представени са специфични технически преимущества, надграждащи изискванията на възложителя и проектната документация. (под специфични технически преимущества се разбира оферта, в чиито обхват и съдържание са предвидени технически и технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество, които превъзхождат тези, посочени в изискванията на възложителя и проектната документация, както и оферта, в чиито обхват и съдържание са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество /в технически аспект/ на резултата, предложения за иновативни методи на изпълнение в рамките на предложените ценови параметри) | **20** |
| 3. | 30 точки получават предложения, които отговарят на поставените условия и минимални изисквания и за тях са налични три от посочените допълнителни обстоятелства:1. Описани са технологичните параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани и разпределени необходимата механизация, съоръжения и оборудване. Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.2. За всяка от дейностите/видовете работи е предложено разпределение по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача" се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати). Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложените мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.4. Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.5. Описани са мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на обекта, както и мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.6. Представени са специфични технически преимущества, надграждащи изискванията на възложителя и проектната документация. (под специфични технически преимущества се разбира оферта, в чиито обхват и съдържание са предвидени технически и технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество, които превъзхождат тези, посочени в изискванията на възложителя и проектната документация, както и оферта, в чиито обхват и съдържание са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество /в технически аспект/ на резултата, предложения за иновативни методи на изпълнение в рамките на предложените ценови параметри) | **30** |
| 4. | 40 точки получават предложения, които отговарят на поставените условия и минимални изисквания и за тях са налични четири от посочените допълнителни обстоятелства:1. Описани са технологичните параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани и разпределени необходимата механизация, съоръжения и оборудване. Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.2. За всяка от дейностите/видовете работи е предложено разпределение по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача" се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати). Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложените мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.4. Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.5. Описани са мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на обекта, както и мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.6. Представени са специфични технически преимущества, надграждащи изискванията на възложителя и проектната документация. (под специфични технически преимущества се разбира оферта, в чиито обхват и съдържание са предвидени технически и технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество, които превъзхождат тези, посочени в изискванията на възложителя и проектната документация, както и оферта, в чиито обхват и съдържание са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество /в технически аспект/ на резултата, предложения за иновативни методи на изпълнение в рамките на предложените ценови параметри) | **40** |
| 5. | 50 точки получават предложения, които отговарят на поставените условия и минимални изисквания и за тях са налични пет от посочените допълнителни обстоятелства:1. Описани са технологичните параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани и разпределени необходимата механизация, съоръжения и оборудване. Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.2. За всяка от дейностите/видовете работи е предложено разпределение по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача" се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати). Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложените мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.4. Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.5. Описани са мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на обекта, както и мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.6. Представени са специфични технически преимущества, надграждащи изискванията на възложителя и проектната документация. (под специфични технически преимущества се разбира оферта, в чиито обхват и съдържание са предвидени технически и технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество, които превъзхождат тези, посочени в изискванията на възложителя и проектната документация, както и оферта, в чиито обхват и съдържание са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество /в технически аспект/ на резултата, предложения за иновативни методи на изпълнение в рамките на предложените ценови параметри) |  |
| 6. | 60 точки получават предложения, които отговарят на поставените условия и минимални изисквания, като за тях важат следните допълнителни обстоятелства:1. Описани са технологичните параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани и разпределени необходимата механизация, съоръжения и оборудване. Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.2. За всяка от дейностите/видовете работи е предложено разпределение по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача" се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати). Предложеното разпределение е конкретно обвързано със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предложените мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.4. Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.5. Описани са мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на обекта, както и мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение работи.6. Представени са специфични технически преимущества, надграждащи изискванията на възложителя и проектната документация. (под специфични технически преимущества се разбира оферта, в чиито обхват и съдържание са предвидени технически и технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество, които превъзхождат тези, посочени в изискванията на възложителя и проектната документация, както и оферта, в чиито обхват и съдържание са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество /в технически аспект/ на резултата, предложения за иновативни методи на изпълнение в рамките на предложените ценови параметри) | **60** |

**2.** Показател **Р2 – Цена** с максимална стойност **40 точки**

Оценката на всяка оферта по показателя се извършва по следната формула:

***Р2 = Cmin х 40***

 ***Ci***

***Сmin****–* представлява най-ниската предложена обща цена от всички оферти;

***Сi****–* представлява общата цена на съответната оферта.

Общата цена на съответната оферта (Сi) е посочената обща цена за изпълнение на предмета на поръчката в Ценовото предложение на съответния участник.

*Забележка: При оценяването комисията изчислява точките по показател Р2 с точност до втори знак след десетичната запетая.*

За целите на настоящата Методика използваните определения имат следния смисъл:

**„Дефинирано”** е описание, което определя, давам определение, уточнява, означава, прецизирам, детерминира отделните дейности, съгласно Техническата спецификация, действащата нормативна уредба и спецификата на обекта.

„**Конкретно**“ е описание, което освен, че съдържа отделни дейности и видове работи, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на организацията и последователността на изпълнение, позволяващи по разбираем начин да се индивидуализира дадения вид дейност/работа, сред останалите предвидени такива.

 **„Качествено”** е изпълнение, което отговаря на всички изисквания на Техническата спецификация, действащата нормативна уредба и спецификата на обекта.

**„Вътрешният контрол”** се определя като цялостен процес, интегриран в дейността на съответната организация , осъществяван от орган на управление, от ръководството и от служителите на тази организация. Неговото предназначение е да предостави необходимо ниво на увереност по отношение постигането на поставените цели.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател различен от предлаганата цена.